Appendice 2 : Réunion IIM/SG7 d'APIRG – Résumé des conclusions et décisions

| Décision IIM/SG7 7/02 : Sélection des experts pour les équipes des projets AIM 4 et AIM 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: | Il est décidé que, pour mettre en place les équipes des projets AIM Project 4 et AIM Project 5, |  |  |  |  |
| Quoi: | - Les critères de sélection des experts fournis à l’appendice 8 sont adoptés, - Les États et les organisations nomment des experts pour les projets AIM 4 et AIM 5 sur la base des critères convenus d’ici octobre 2024. |  |  |  |  |
| Qui: | Secrétariat |  |  |  |  |
| Quand: | 30 octobre 2024 |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire | Oui☒ Non☐ | Métrique | Critères diffusés | Moyens de collecte de données sur la mise en œuvre de la conclusion/décision | Lettre d'État |

| Projet de conclusion 7/ 03 : Conduite du troisième exercice de cendres volcaniques dans la région AFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: | Il est conclu que, pour mettre en pratique et de développer une réponse inter-agences à l'activité volcanique |  |  |  |  |
| Quoi: | - La proposition du Kenya de mener le troisième exercice de cendres volcaniques est approuvée - Le Kenya dirige et coordonne le troisième exercice de cendres volcaniques dans la région AFI d’ici le 30 novembre 2025 ; et - Les bureaux 'ESAF et WACF facilitent la conduite de l'exercice de cendres volcaniques dans la région AFI d'ici le 30 novembre 2025. |  |  |  |  |
| Qui: | - APIRG - Kenya - Bureaux ESAF et WACAF |  |  |  |  |
| Quand: | - et c) : Au plus tard le 30 novembre 2025 |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire | Oui☒ Non☐ | Métrique | Métrique 1 : Calendrier d'exercices approuvés sur les cendres volcaniques Mesure 2 : Rapport final du troisième exercice sur les cendres volcaniques | Moyens de collecte | Moyenne 1 : Lettres d'État Moyenne 2 : Réunions de coordination |

| Projet de conclusion 7/04 : Nouveaux services API SADIS et API WIFS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: | Il est conclu que, pour se préparer aux changements à venir de SIGWX et garantir l'utilisation des nouveaux ensembles de données SIGWX au format IWXXM |  |  |  |  |
| Quoi: | - Les États et organisations utilisateurs du SADIS menen des activités de sensibilisation sur les changements à venir du SIGWX T+24 qui entreront en vigueur le 26 novembre 2024 en partageant le dépliant SIGWX ou en les dirigeant vers https://www.metoffice.gov.uk/services/transport/aviation/regulated/wafs-2023 d’ici fin décembre 2024; et - Les États et les organisations élaborent des plans de mise à niveau de leurs systèmes afin de pouvoir visualiser les ensembles de données quadrillées WAFS à plus haute résolution et les nouveaux ensembles de données IWXXM SIGWX et utiliser la nouvelle API SADIS d'ici novembre 2025. |  |  |  |  |
| OMS: | - États et organisations utilisateurs du SADIS - États et organisations. |  |  |  |  |
| Quand: | - D'ici fin décembre 2024 - D'ici novembre 2025 |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire | Oui☒ Non☐ | Métrique | Métrique 1 : Nombre d'États dotés de capacités API SADIS Métrique 2 : Activités de sensibilisation menées | Moyens de collecte | Moyenne 1 : SL Moyenne 2 : SL …. |

| Projet de conclusion 7/05 : Préparation du Sommet sur les services de navigation aérienne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: | Il est conclu que, pour favoriser la préparation du Sommet des services de navigation aérienne de l'AFI. |  |  |  |  |
| Quoi: | - Le sommet de l'AFI ANS est reporté ; et - Le Secrétariat coordonne avec les principales parties prenantes l’examen des : - termes de référence relatifs au Sommet ANS pour assurer son alignement avec les dispositions du Manuel de procédure de l'APIRG ; et - activités nécessaires au bon déroulement du Sommet des services de navigation aérienne de l’AFI. |  |  |  |  |
| Qui: | - APIRG - Secrétariat. |  |  |  |  |
| Quand: | - b) d’ici décembre 2025 |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire | Oui ☒ Non ☐ | Métrique | Indicateur 1 : Des équipes d’experts établies Indicateur 2 : Résultats attendus du Sommet | Moyens de collecte de données | Moyenne 1 : les e-mails Moyenne 2 : Réunions en ligne …. |

| Projet de décision 7/06 : Champ d'application du cadre de reporting minimal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: |  | Il est décidé que, pour assurer la cohérence des domaines minimum de notification, |  |  |  |  |  |  |
| Quoi: |  | La liste des domaines minimum de notification, soit révisée, le cas échéant, d'ici le 31 décembre 2024. |  |  |  |  |  |  |
| Qui: |  | APIRG |  |  |  |  |  |  |
| Quand: |  | 31 décembre 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire |  | Oui☒ Non☐ | Métrique | Mesure 1 : liste actualisée des zones minimales de déclaration |  | Moyens de collecte |  | Rapport APIRG |
| Projet de conclusion 7/07 : Révision de la composition du projet IIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pourquoi: |  | Que, pour améliorer l' efficacité des projets APIRG IIM, |  |  |  |  |  |  |  |
| Quoi: |  | - Le Secrétariat et les coordinateurs des équipes de projet de l’IIM examineront les experts qualifiés et réviseront la composition des équipes de projet d’ici le 31 décembre 2024 ; - Le Secrétariat notifiera aux États et aux organisations la désignation de leurs experts avant le 31 décembre 2024 ; - Les États et les organisations doivent assurer la participation effective des experts aux activités des projets et aux réunions des sous-groupes d’ici le 31 décembre 2024 . |  |  |  |  |  |  |  |
| Qui: |  | - Secrétariat, Coordinateurs de l'équipe de projet IIM - Secrétariat - États, organisations |  |  |  |  |  |  |  |
| Quand: |  | a), b) et c) : 31 décembre 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire |  | Oui☒ Non☐ |  | Métrique | Métrique 1 : Composition révisée de l'équipe de projet Mesure 2 : Activités de sensibilisation menées | Moyens de collecte |  | Moyenne 1 : Lettres d'État Moyenne 2 : Réunions avec les équipes Projet |  |

| Projet de décision 7/08 : Programme de travail de l'IIM/SG d’APIRG pour 2024/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourquoi: | Il est décidé que, afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du Sous-groupe, |  |  |  |  |
| Quoi: | Le programme de travail tel que présenté à l’appendice 16 est approuvé. |  |  |  |  |
| Qui: | Réunion APIRG/27 |  |  |  |  |
| Quand: | D'ici novembre 2024 |  |  |  |  |
| Suivi de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Suivi nécessaire | Oui☒ Non☐ | Métrique | Mesure 1 : Programme de travail approuvé | Moyens de collecte | Moyenne 1 : Réunion APIRG/27 Moyenne 2 : |